述职报告

2023年船厂及本人的主要工作是公司11条鱿鱼钓船的船舶建造工作。在烟渔公司领导坚强有力的指导和关怀下，在以王晓敬同志为首的班子成员及船厂员工的共同努力下，公司4条51.7米远洋鱿鱼钓船和7条44.8米鱿鱼钓船顺利建造完成交付并完成最终的结算。我作为船厂的一员，也在2023年作出了一点小小的贡献，特将一年来的工作情况向领导和同志们汇报如下：

一、与以王晓敬总经理为首的领导班子继续紧密团结，坚决执行上级公司和单位布置的任务，严格要求自己按照公司的规章制度和管理规定进行工作。

二、主要工作：船厂的技术、质量检验、物资工作及其它工作：

- 1.技术工作：

- 过去的一年船厂船舶修造任务十分繁重，我与船厂技术人员，加班加点，很好的完成了4条51.7米鱿鱼钓船的现场技术服务以及7条44.8米鱿鱼钓船的生产设计任务及现场技术服务工作。鉴于51.7米船采用兄弟船厂图纸，图纸由于质量问题造成的废返较多，同时根据亲自带队去农发远洋公司同类型船上现场调研的结果，发现该船机舱布置及管路敷设存在很大问题，主要有：行走通道和维修空间被大量的管子阀门占据，日常使用和维修不方便；存在部分没有什么作用的设备和阀门；管路敷设复杂，占据空间大，施工困难，浪费材料且增加流体阻力。我作为技术负责人，当机立断，与船厂技术部人员开会，要求技术人员急企业之所急，勇于担责，克服人员配置不足工作繁重的困难，利用晚上时间，加班加点，保证施工图纸不耽误生产计划。其中我作为分管副总经理，这时候也冲到一线，白天工作繁忙事情较多，就利用晚上时间，承担了全船轮机施工设计的繁重任务。天天晚上加班到九、十点钟，时间长了，颈椎腰椎疼痛，视力和脑力也不如从前了，那不到两个月的时间能熬过来，凭借的是对企业的感情和自身工作的热爱。

但付出总会有回报，虽然不是对个人的，但通过以上改进，与原设计相比，全船管子节省约近40%，阀门及附件节省40多个，大的设备节省一台，机舱空间布置更为合理宽敞。初步估计，以上共计节省工费4条船约60万元；同时向兄弟船厂提供技术服务为船厂获得利润20万元。44.8m鱿鱼钓船的施工也因此更加顺利，废返更少，获得了良好的经济效益，我们的付出也值得了。

- 质检工作：

- 质量工作一直是船舶建造工作的重中之重，这些年来，船厂建造的船舶，整体质量方面是有目共睹的，也是船厂未来立足的根本。我分管船厂质量工作，一个特点就是一是一二是二，不怕得罪人，一切以质检人员和技术人员的专业意见为准。心底无私天地宽，分管质检工作这么多年，从来没有因为质量问题向任何一个质检员打招呼要求照顾某方；恰恰相反，作为他们的分管领导，当他们与施工方因质量问题产生冲突的时候，总是站在前面为他们挡风遮雨。今年的某一天，船体施工方是来福士公司，其中一个班组领班不服从我们质检员的质量检验意见，反而辱骂我们的质检员，我当即通知来福士船厂的施工代表，在其解决不了问题的情况下，把来福士的相关领导请来，对这种行为当面提出严厉批评，要求把有这种行为的领班清除出厂并予以罚款，在来福士领导的真诚道歉和协调下，事情得到圆满解决，也维护了质检人员的工作权威，同时也保证了船舶建造的质量控制工作。

- 物资采购和仓库工作：

- 2023年物资采购相较上一年有所减少，主要是船舶建造的后续物资和部分设备采购。我作为分管领导，严格要求并监督采购部遵守物资采购的规章制度，严格执行公司的招标采购程序，每次招标都邀请烟渔公司相关部门领导监察督导。同时严控物资计划，对船厂库存物资进行盘点并建立详细的物资台账，对库存较大的船用钢板、舾装件、型材等，通过协调船东、更改图纸、维修保养等方式，积极消化库存物资，盘活存量资产。节约成本，提高效益，这是一个企业持之以恒的目标和任务。

- 公司三条44.8米鱿鱼钓船的工程总包招标工作：

- 为保证公司11条船的船舶建造周期和证书办理时间，同时创造较好的经济效益，公司领导当机立断，指导船厂将其中3条44.8米鱿鱼钓船的总体工程承包给具有该型船建造经验和成本优势的兄弟船厂。领导的决策是英明的，考虑到了船厂的具体困难。但这这时候，想把3条船及时转出去且保证工期也是有困难的，因为时间马上要到3月份了，而船厂也并没有准备，甚至大部分物资已经采购，部分物资已经到了船厂；还要面临成本预算、考核船厂、组织竞争性磋商的招投标工作，这都需要时间，而现在缺的就是时间。船厂将这一艰巨任务交给了我，临危受命，我夜不能寐，一是怕辜负了领导的信任和支持；二是害怕工程造价不能控制好；三是怕时间耽误了怕影响最终的建造工期。接到任务后，我通过各种渠道了解物资及工程造价，并进行详细具体的比较，付出辛苦努力后心里有了底。在考察船厂进行初步价格谈判时，据理力争，锱铢必较，利用船厂所采购物资成本优势，一条条摆在了对方的面前，对方船厂也很佩服北方船厂物资成本的控制工作，因为过了一年，在同样的厂商表下，北方船厂同样物资的总成本，反而比兄弟船厂同类型船上一年的采购成本便宜很多。经过最终程序性的磋商，最终的整船价格，如果考虑到本来应作为船东供货的通导设备也计入造船总价里，实际还低于上一年兄弟船厂同类型船的合同价格。这3条船也最终顺利建造并交付。最终结算时，在公司和船厂领导的指导下，我作为主要谈判代表，经过一系列唇枪舌剑，最终将对方的工程项目增加账单由50多万降低到十几万。总算不辱使命，不枉一腔热血，为我在船厂的职业生涯画上一个圆满的句号。

三、我本人也存在很多性格缺陷，性格比较急躁，工作方式不够细腻，简单粗暴，与领导和同事在工作上也发生了一些矛盾，处理的也有很多欠缺的地方。自己内心也非常感谢领导和同事们的包容和支持，才使得自己能作出一点小小的成绩，再次感谢！！！

烟台北方造船有限公司    王丰林  2023/1/4